INVOKE IA

Agente IA — Plan de Implementación

Casos de uso, sub-workflows, APIs y cambios al orquestador Main

Versión 1.0  ·  Abril 2026

# 1. Arquitectura Actual del Orquestador Main

Estado del flujo principal de n8n al inicio del proyecto

El orquestador Main es el flujo central de n8n que recibe mensajes desde múltiples canales, normaliza la entrada, valida la identidad del usuario y delega la ejecución a un Agente LLM (Manager) equipado con herramientas especializadas.

## 1.1  Canales de Entrada

| Canal | Trigger | Tipos de media |
| --- | --- | --- |
| WhatsApp Oficial | WhatsApp Trigger (n8n nativo) | texto, audio, imagen |
| WhatsApp Evolution API | Webhook POST /api/chat/message (JWT auth) | texto, audio |
| Telegram | Telegram Trigger | texto, audio, foto |
| Gmail | Gmail Trigger | email completo |
| Web Chat Widget | Webhook chat (ID: a8ad846b) | texto |

## 1.2  Enrutamiento y Procesamiento de Media

El nodo 'Redirect Message Types1' es un Switch con 10 salidas que separa los mensajes según canal y tipo de contenido. Los mensajes de audio pasan por un pipeline de transcripción (Gemini Audio) y los de imagen por un pipeline de descripción visual (Gemini Vision). Todos convergen en el nodo 'Request' con el siguiente payload:

{ "message": "<texto normalizado>", "source": "whatsapp ¦ telegram ¦ gmail ¦ chat ¦ evolution", "sessionId": "<identificador único de sesión>", "chatInputId": "<id para Web Chat>" }

## 1.3  Capa de Seguridad

Get_User_Data — Sub-workflow gcnS82LQE4Mocaek — busca al usuario por número de teléfono/email en Invoke IA y devuelve su token JWT y clinic_id.

Switch Is Registered — Si el usuario NO está registrado → rama 'User Onboarding' (sub-workflow s6ANusf96nLvxFSb). Si SÍ está registrado → continúa al Log Access.

Log Access — INSERT en tabla PostgreSQL 'access_logs' con sessionId, userId, source, timestamp. El registro se actualiza al final (Update Access) o en caso de error (Update Error Access).

## 1.4  El Manager (Agente LLM)

El Manager es un nodo LangChain Agent (@n8n/n8n-nodes-langchain.agent) configurado con:

Modelo: Google Gemini 2.5 Flash

Memoria: Postgres Chat Memory — últimos 20 mensajes, clave = sessionId

Herramientas registradas: 16 toolWorkflow nodes (ver sección 1.5)

System prompt: define identidad, idioma, reglas de confirmación y lista de capacidades

💡 Consejo: El Manager NO ejecuta código directamente. Interpreta la intención del usuario y llama a la herramienta apropiada pasando un parámetro 'query' en lenguaje natural. Cada herramienta es un sub-workflow n8n que interpreta ese query, llama las APIs de Invoke IA y devuelve el resultado formateado.

## 1.5  Herramientas Registradas (estado actual)

| Herramienta | Descripción actual | Estado |
| --- | --- | --- |
| calendarAgent | Gestión de Google Calendar (crear/editar/cancelar eventos) | Existente |
| emailAgent | Envío y consulta de emails | Existente |
| researchAgent | Búsqueda web y síntesis de información | Existente |
| notesAgent | Notas internas y recordatorios del staff | Existente |
| reminderAgent | Recordatorios programados | Existente |
| makeOutboundCall | Llamadas salientes | Existente |
| getContactsTool | Búsqueda de pacientes/contactos en Invoke IA | Existente |
| getServicesTool | Catálogo de servicios | Existente |
| usersAdminTool | Administración de usuarios del sistema | Existente |
| quoteBillingAndPaymentTool | Presupuestos, facturas y pagos | Existente |
| anamnesisAgent | Historia clínica y anamnesis | Existente |
| getPadecimientosTool | Catálogo de padecimientos | Existente |
| getMedicinesTool | Catálogo de medicamentos | Existente |
| getHorariosAtencionInformacionContacto | Horarios y datos de contacto (SQL directo) | Existente |
| sendTextMessagesToUsers | Envío de mensajes a pacientes | Existente |
| clinicSessionAndNoteTakerAgent | Sesiones clínicas y notas de atención | Existente |

# 2. Nuevos Agentes y MCPs a Crear

Sub-workflows especializados que el Manager delegará según la intención

Para cubrir todos los casos de uso identificados, se crean 6 nuevos sub-workflows (registrados como tools en Main) agrupados por dominio funcional. Cada uno recibe un parámetro 'query' con la intención en lenguaje natural, el token JWT del usuario y el clinic_id, y devuelve una respuesta ya formateada para el canal.

## 2.1  appointmentsAgent  (NUEVO)

Dominio: gestión completa de la agenda médica. Cubre CU-01, CU-03 y CU-05.

Consultar agenda del día o de un rango de fechas

Buscar disponibilidad de un doctor

Crear una nueva cita (con validación de conflictos)

Cancelar o reprogramar una cita existente

Marcar una cita/atención como completada

Entradas requeridas:

query: texto en lenguaje natural con la intención

token: JWT del usuario autenticado

clinic_id: ID de la clínica

today: fecha actual (YYYY-MM-DD) para resolver referencias relativas

APIs internas que consume:

GET /users_appointments — listar citas con filtros de fecha/doctor/paciente

GET /filter_users?search={nombre} — resolver nombre a user_id

GET /users/doctors — listar médicos disponibles

GET /services?search={nombre} — resolver nombre de servicio

GET /appointments_availability — verificar huecos libres

POST /appointments/upsert — crear o actualizar cita

POST /appointments/delete — cancelar cita

GET /calendars — obtener calendarios y sus colores

💡 Consejo: Para CU-03 (crear cita), si el horario solicitado no está disponible, el sub-workflow debe llamar a /appointments_availability y ofrecer los 3 próximos slots libres antes de responder al usuario.

## 2.2  financialQueryAgent  (NUEVO)

Dominio: consultas financieras de pacientes. Cubre CU-02. Solo lectura — no modifica datos.

Deuda total y facturas pendientes de un paciente

Saldo a favor / prepagos disponibles

Historial de pagos realizados

Estado de un presupuesto u orden específica

APIs internas que consume:

GET /filter_users?search={nombre} — resolver nombre a user_id

GET /user_financial?user_id={id} — resumen financiero completo

GET /user_invoices?user_id={id} — facturas con estado

GET /user_payments?user_id={id} — historial de pagos

GET /user_credit?user_id={id} — saldo a favor y créditos

GET /quotes?user_id={id} — presupuestos del paciente

GET /all_orders?user_id={id} — órdenes vinculadas

## 2.3  paymentRegistrationTool  (NUEVO)

Dominio: registro de pagos desde conversación. Cubre CU-04. REQUIERE confirmación explícita antes de ejecutar escritura.

Registrar pago parcial o total sobre una factura

Aplicar prepago (saldo disponible) a factura existente

Registrar abono sin factura asociada (prepago)

Flujo de confirmación obligatorio:

1. Agente recibe: 'Registra pago $2500 UYU efectivo para López' 2. Sub-workflow resuelve: user_id, factura pendiente, método de pago 3. Sub-workflow devuelve DRAFT al Manager: '¿Confirmas pago de $2.500 UYU en Efectivo para FAC-0042 (Juan López)?' 4. Usuario responde SI → sub-workflow ejecuta POST /invoice/payment 5. Sub-workflow devuelve confirmación: 'Pago registrado. Saldo: $2.000 UYU'

APIs internas que consume:

GET /filter_users?search={nombre} — user_id

GET /user_invoices?user_id={id}&status=pending — facturas pendientes

GET /metodospago/all — métodos de pago disponibles

POST /invoice/payment — registrar pago en factura

GET /user_financial?user_id={id} — saldo final post-pago

## 2.4  cashierAgent  (NUEVO)

Dominio: gestión de caja y sesiones de caja. Cubre CU-08.

Consultar si la caja está abierta y su saldo actual

Abrir sesión de caja con fondo inicial

Guiar el proceso de cierre paso a paso

Consultar movimientos del día

APIs internas que consume:

GET /cash-session/active — sesión de caja activa

GET /cash_points/search — puntos de caja registrados

GET /cash-session/movements — movimientos de la sesión

GET /cash-session/prefill — datos prefill para cierre

POST /cash-session/open — abrir sesión con fondo inicial

POST /cash-session/declare — declarar efectivo físico contado

POST /cash-session/close — cerrar la sesión

GET /cotizaciones — tasas de cambio UYU/USD del día

## 2.5  dashboardAgent  (NUEVO)

Dominio: KPIs y estadísticas del negocio. Cubre CU-06 y CU-15. Solo lectura.

Resumen financiero del período (ingresos, crecimiento)

Métricas de citas (show rate, cancelaciones)

Tasa de conversión presupuesto → venta

Servicios más demandados

Pacientes nuevos vs recurrentes

Estado de facturas (pagadas / pendientes / vencidas)

Alertas pendientes del sistema

APIs internas que consume:

GET /dashboard_summary — KPIs principales del período

GET /dashboard_sales_summary — tendencia de ingresos

GET /dashboard_sales_by_service — ventas por servicio/tratamiento

GET /dashboard_invoice_status — estado de facturación

GET /dashboard_new_vs_recurring_patients — nuevos vs recurrentes

GET /users_appointments (today) — citas del día para briefing matutino

GET /cash-session/active — estado de caja para briefing

GET /system/alert-instances?status=PENDING — alertas sin resolver

## 2.6  patientPortalAgent  (NUEVO — canal externo)

Dominio: autoservicio para PACIENTES externos via WhatsApp. Cubre CU-11, CU-12, CU-13. Opera con token de servicio restringido. Los pacientes solo pueden ver sus propios datos (identificados por número de teléfono).

Consultar próxima cita propia

Solicitar nuevo turno (queda en estado 'pendiente' para confirmar por staff)

Consultar precio de servicios del catálogo

Cancelar propia cita (con anticipación mínima configurable)

APIs internas que consume:

GET /filter_users?phone={telefono} — resolver teléfono a user_id (identificación)

GET /users_appointments?patient_id={id} — citas propias

GET /appointments_availability — disponibilidad para auto-agendado

POST /appointments/upsert (status=pending) — solicitud de turno

GET /services — catálogo de precios

⚠️ Nota: Los pacientes externos NUNCA pueden: ver datos de otros pacientes, registrar pagos, acceder a historia clínica de otros ni modificar información del sistema. El token de servicio del patientPortalAgent debe tener permisos mínimos de solo lectura.

# 3. Casos de Uso Detallados

Especificación completa de cada caso de uso con APIs, entidades y flujo

## TIER 1 — Impacto Inmediato (alta frecuencia diaria)

## CU-01: Consulta de Agenda del Día

TIER 1 — Impacto Inmediato

Frases de activación: "¿Qué citas hay hoy?" · "¿A qué hora tiene cita María?" · "Agenda del Dr. García para mañana"

Tool / Sub-workflow responsable: appointmentsAgent (NUEVO)

Confirmación requerida: NO — solo lectura, se ejecuta directo

Cadena de APIs:

GET /users_appointments?startingDateAndTime=...&endingDateAndTime=...&calendar_ids=...

GET /filter_users?search={nombre} — solo si se filtra por paciente

GET /calendars — para resolver nombres y colores de calendarios

💡 Consejo: Respuesta formateada: lista de citas con hora · paciente · doctor · estado. Si no hay citas, responder 'No hay citas programadas para ese período.'

## CU-02: Consulta de Deuda / Estado Financiero de Paciente

TIER 1 — Impacto Inmediato

Frases de activación: "¿Cuánto debe Pedro Ruiz?" · "Facturas pendientes de López" · "Estado de cuenta de Ana García"

Tool / Sub-workflow responsable: financialQueryAgent (NUEVO)

Confirmación requerida: NO — solo lectura, se ejecuta directo

Cadena de APIs:

GET /filter_users?search={nombre} → obtiene user_id

GET /user_financial?user_id={id} → deuda total, saldo, facturado

GET /user_invoices?user_id={id} → facturas con estado y montos

GET /user_credit?user_id={id} → créditos y saldo a favor

💡 Consejo: Si hay múltiples pacientes con el mismo nombre, listar opciones y pedir al staff que confirme cuál.

## CU-03: Crear Cita por Conversación

TIER 1 — Impacto Inmediato

Frases de activación: "Agenda a Juan con el Dr. García mañana a las 10 para limpieza" · "Nuevo turno para Ana Pérez el viernes"

Tool / Sub-workflow responsable: appointmentsAgent (NUEVO)

Confirmación requerida: SÍ — el agente presenta un resumen antes de ejecutar

Cadena de APIs:

GET /filter_users?search={paciente} → patient_id

GET /users/doctors → lista de médicos

GET /services?search={servicio} → service_id

GET /appointments_availability?doctor_id=...&date=... → slots libres

POST /appointments/upsert → crear cita confirmada

💡 Consejo: Si el horario solicitado no está libre, ofrecer los 3 próximos slots disponibles. Siempre confirmar antes de crear: 'Voy a crear cita para [paciente] con [doctor] el [fecha] a las [hora] — ¿Confirmas?'

## CU-04: Registrar Pago desde Chat

TIER 1 — Impacto Inmediato

Frases de activación: "Registra pago de $2500 UYU efectivo para López" · "Cobro de la factura de Ana García"

Tool / Sub-workflow responsable: paymentRegistrationTool (NUEVO)

Confirmación requerida: SÍ — el agente presenta un resumen antes de ejecutar

Cadena de APIs:

GET /filter_users?search={nombre} → user_id

GET /user_invoices?user_id={id}&status=pending → facturas pendientes

GET /metodospago/all → métodos de pago disponibles

POST /invoice/payment → registrar pago

GET /user_financial?user_id={id} → saldo final post-pago

💡 Consejo: El agente SIEMPRE presenta un resumen antes de ejecutar el pago. El sub-workflow retorna un objeto DRAFT que el Manager presenta al usuario para confirmación.

## CU-05: Completar Atención (Flujo Multi-Paso)

TIER 1 — Impacto Inmediato

Frases de activación: "Completa la atención de Juan Pérez, realizó extracción pieza 26" · "Marcar como completado al paciente de las 10"

Tool / Sub-workflow responsable: clinicSessionAndNoteTakerAgent (EXTENDER existente)

Confirmación requerida: SÍ — el agente presenta un resumen antes de ejecutar

Cadena de APIs:

GET /users_appointments?date=today&status=confirmed → cita activa del paciente

POST /sesiones/upsert → crear sesión clínica con procedimiento y notas

POST /appointments/upsert (status=completed) → cerrar la cita

GET /order_items?appointment_id={id} → ítems de orden vinculados

POST /orders/upsert (item_status=completed) → marcar ítem como completado

💡 Consejo: Este flujo extiende el sub-workflow existente 'clinicSessionAndNoteTakerAgent'. Agregar lógica para cerrar la cita y marcar ítems de orden como completados.

## CU-06: Resumen del Día (Briefing Matutino)

TIER 1 — Impacto Inmediato

Frases de activación: "Dame el resumen del día" · "¿Cómo estamos hoy?" · "Briefing matutino"

Tool / Sub-workflow responsable: dashboardAgent (NUEVO)

Confirmación requerida: NO — solo lectura, se ejecuta directo

Cadena de APIs:

GET /users_appointments?date=today → citas del día

GET /cash-session/active → estado de caja

GET /system/alert-instances?status=PENDING&priority=HIGH → alertas sin resolver

GET /dashboard_summary → KPIs del período

💡 Consejo: Se puede disparar automáticamente al inicio del día vía cron trigger en n8n. Respuesta estructurada: citas del día · estado de caja · alertas críticas · primer paciente.

## TIER 2 — Flujos Completos Automatizados

## CU-07: Crear Presupuesto por Conversación

TIER 2 — Flujos Completos

Frases de activación: "Crea un presupuesto para Carlos con ortodoncia y extracción" · "Nuevo presupuesto en USD para Ana García"

Tool / Sub-workflow responsable: quoteBillingAndPaymentTool (EXTENDER existente)

Confirmación requerida: SÍ — el agente presenta un resumen antes de ejecutar

Cadena de APIs:

GET /filter_users?search={paciente} → user_id

GET /services — catálogo de servicios con precios

POST /quotes/upsert → crear presupuesto con cabecera

POST /quote/lines/upsert → agregar ítems al presupuesto

GET /config/currencies → monedas disponibles (UYU/USD)

💡 Consejo: El sub-workflow existente ya maneja presupuestos. Extender para soportar creación conversacional completa incluyendo múltiples ítems en un solo mensaje.

## CU-08: Apertura / Cierre de Caja Asistido

TIER 2 — Flujos Completos

Frases de activación: "Abrir caja con $10.000 UYU" · "Cerrar caja" · "¿Está abierta la caja?"

Tool / Sub-workflow responsable: cashierAgent (NUEVO)

Confirmación requerida: SÍ — el agente presenta un resumen antes de ejecutar

Cadena de APIs:

GET /cash-session/active → verificar si ya hay sesión

GET /cash_points/search → punto de caja a usar

GET /cotizaciones → tasa de cambio del día

POST /cash-session/open → abrir con fondo inicial

GET /cash-session/prefill → datos para asistir el cierre

GET /cash-session/movements → movimientos a revisar

POST /cash-session/declare → registrar conteo físico

POST /cash-session/close → cerrar sesión

💡 Consejo: El cierre es guiado paso a paso: el agente pregunta el efectivo contado por denominación, calcula diferencias y solicita justificación si el descuadre supera el umbral.

## CU-09: Pipeline Presupuesto → Orden → Factura

TIER 2 — Flujos Completos

Frases de activación: "El paciente aceptó el presupuesto PRES-0023" · "Convierte la cotización de López a factura"

Tool / Sub-workflow responsable: quoteBillingAndPaymentTool (EXTENDER existente)

Confirmación requerida: SÍ — el agente presenta un resumen antes de ejecutar

Cadena de APIs:

GET /quotes?id={id} → detalle del presupuesto

POST /quote/confirm → confirmar presupuesto (genera orden automáticamente)

GET /all_orders?quote_id={id} → orden generada

POST /invoices/upsert → crear factura desde orden con ítems completados

💡 Consejo: Verificar si la API /quote/confirm genera la orden automáticamente o si se requiere un POST /orders/upsert separado. Adaptar el flujo según el comportamiento real.

## CU-10: Alertas Proactivas por WhatsApp

TIER 2 — Flujos Completos

Frases de activación: "(trigger automático cada hora)" · "¿Hay alertas pendientes?"

Tool / Sub-workflow responsable: Nuevo cron trigger en n8n → Manager directo

Confirmación requerida: NO — solo lectura, se ejecuta directo

Cadena de APIs:

GET /system/alert-instances?status=PENDING&priority=HIGH → alertas críticas

GET /filter_users?role=admin → ID del administrador receptor

POST /system/alert-instances/send-whatsapp → marcar alerta como notificada

💡 Consejo: Este CU no pasa por el Manager como herramienta. Es un flujo n8n separado con cron trigger que consulta alertas y envía mensajes push al admin via WhatsApp/Evolution.

## TIER 3 — Atención al Paciente (Canal Externo)

## CU-11: Paciente Consulta su Próxima Cita

TIER 3 — Atención al Paciente

Frases de activación: "¿Cuándo es mi próxima cita?" · "Hola, quiero saber mi turno"

Tool / Sub-workflow responsable: patientPortalAgent (NUEVO)

Confirmación requerida: NO — solo lectura, se ejecuta directo

Cadena de APIs:

GET /filter_users?phone={telefono} → identificar paciente por número WA

GET /users_appointments?patient_id={id}&status=confirmed&from=today → próxima cita

💡 Consejo: La identificación del paciente se hace por el número de teléfono del mensaje entrante. Si el número no está registrado, responder con info de contacto de la clínica.

## CU-12: Paciente Solicita Nuevo Turno

TIER 3 — Atención al Paciente

Frases de activación: "Quiero una cita para limpieza la próxima semana" · "¿Tienen disponibilidad para el viernes?"

Tool / Sub-workflow responsable: patientPortalAgent (NUEVO)

Confirmación requerida: SÍ — el agente presenta un resumen antes de ejecutar

Cadena de APIs:

GET /filter_users?phone={telefono} → patient_id

GET /services?search={servicio} → service_id

GET /appointments_availability → 3 slots disponibles más próximos

POST /appointments/upsert (status=pending) → solicitud pendiente de confirmación por staff

💡 Consejo: La cita se crea con status='pending'. El staff debe confirmarla desde el sistema. Una notificación se envía automáticamente a recepción al crear la solicitud.

## CU-13: Paciente Consulta Precio de Servicios

TIER 3 — Atención al Paciente

Frases de activación: "¿Cuánto cuesta un implante?" · "Precios de ortodoncia" · "¿Tienen blanqueamiento?"

Tool / Sub-workflow responsable: patientPortalAgent (NUEVO)

Confirmación requerida: NO — solo lectura, se ejecuta directo

Cadena de APIs:

GET /services?search={servicio} → precio y descripción del catálogo

GET /user_quotes?user_id={id} → presupuesto personalizado si existe (opcional)

💡 Consejo: Si el paciente ya tiene un presupuesto personalizado, mencionar que puede consultar su propuesta específica. Los precios del catálogo son referenciales.

## CU-14: Recordatorio Automático de Cita (Proactivo)

TIER 3 — Atención al Paciente

Frases de activación: "(cron: 24h y 2h antes de cada cita)" · "(trigger automático)"

Tool / Sub-workflow responsable: Nuevo cron trigger en n8n (independiente del Manager)

Confirmación requerida: NO — solo lectura, se ejecuta directo

Cadena de APIs:

GET /users_appointments?from=tomorrow&to=tomorrow → citas del día siguiente

GET /filter_users?user_id={id} → email y teléfono del paciente

POST /system/alert-instances/send-whatsapp → enviar recordatorio

💡 Consejo: Implementar como flujo n8n separado con dos triggers: 24 horas antes y 2 horas antes. Incluir botones de respuesta: 'Confirmar' / 'Cancelar'. Si el paciente cancela, actualizar estado de la cita y notificar a recepción.

## TIER 4 — Inteligencia y Reportes

## CU-15: Dashboard Conversacional

TIER 4 — Inteligencia y Reportes

Frases de activación: "¿Cómo van las ventas este mes?" · "KPIs del mes" · "¿Cuántos pacientes nuevos tuvimos?"

Tool / Sub-workflow responsable: dashboardAgent (NUEVO)

Confirmación requerida: NO — solo lectura, se ejecuta directo

Cadena de APIs:

GET /dashboard_summary?period={mes} → KPIs principales

GET /dashboard_sales_summary → tendencia de ingresos

GET /dashboard_sales_by_service → servicios más demandados

GET /dashboard_invoice_status → estado de facturación

GET /dashboard_new_vs_recurring_patients → nuevos vs recurrentes

💡 Consejo: El LLM reformatea los datos numéricos en lenguaje natural con contexto y comparaciones. Ejemplo: 'Este mes tuvieron $48.500 UYU, un 12% más que el mes pasado.'

## CU-16: Consulta de Historia Clínica para el Doctor

TIER 4 — Inteligencia y Reportes

Frases de activación: "¿Qué antecedentes tiene Juan Pérez?" · "Alergias de Ana García" · "Historial de tratamientos de López"

Tool / Sub-workflow responsable: anamnesisAgent (EXTENDER existente)

Confirmación requerida: NO — solo lectura, se ejecuta directo

Cadena de APIs:

GET /filter_users?search={nombre} → user_id

GET /clinic-history/{user_id} → historia clínica completa

GET /antecedentes_personales?user_id={id} → antecedentes personales

GET /antecedentes_alergias?user_id={id} → alergias registradas

GET /antecedentes_medicamentos?user_id={id} → medicación actual

GET /patient_sessions?user_id={id} → historial de sesiones/tratamientos

💡 Consejo: El sub-workflow existente 'anamnesisAgent' ya gestiona historia clínica. Extender para soportar consultas de síntesis rápida: el LLM resume la información más relevante.

# 4. Cambios Requeridos al Orquestador Main

Nuevos nodos toolWorkflow y actualizaciones al system prompt

## 4.1  Nuevos Nodos toolWorkflow a Agregar

Cada nuevo sub-workflow se registra como un nodo toolWorkflow en el Manager de Main. El patrón es idéntico a los tools existentes: el Manager llama a cada tool con un parámetro 'query' en lenguaje natural y el tool devuelve el resultado.

| Nombre del Tool | Descripción para el Manager | Casos de Uso |
| --- | --- | --- |
| appointmentsAgent | Crear, consultar, cancelar y completar citas. Verificar disponibilidad. Ver agenda del día. | CU-01, CU-03, CU-05 |
| financialQueryAgent | Consultar deuda, facturas pendientes, saldo y créditos de un paciente. | CU-02 |
| paymentRegistrationTool | Registrar pagos sobre facturas. SIEMPRE requiere confirmación antes de ejecutar. | CU-04 |
| cashierAgent | Abrir, consultar y cerrar sesión de caja. Guiar el proceso de arqueo. | CU-08 |
| dashboardAgent | Resumen del día, KPIs, estadísticas de ventas y métricas clínicas. | CU-06, CU-15 |
| patientPortalAgent | Autoservicio para pacientes externos: consultar cita propia, solicitar turno, ver precios. | CU-11, CU-12, CU-13 |

## 4.2  Sub-workflows Existentes a Extender

| Sub-workflow | Extensión requerida | Casos de Uso |
| --- | --- | --- |
| clinicSessionAndNoteTakerAgent | Agregar lógica para cerrar la cita asociada y marcar ítems de orden como completados al registrar una sesión. | CU-05 |
| quoteBillingAndPaymentTool | Agregar soporte para: (a) creación conversacional de presupuestos multi-ítem, (b) pipeline confirm→orden→factura en un solo flujo. | CU-07, CU-09 |
| anamnesisAgent | Agregar modo de consulta rápida: sintetizar los antecedentes más relevantes de un paciente en pocas líneas. | CU-16 |

## 4.3  Flujos Independientes (sin pasar por el Manager)

Algunos casos de uso son proactivos (inician sin mensaje del usuario) y se implementan como flujos n8n separados:

Recordatorios de Cita (CU-14): Cron cada 1 hora. Busca citas en próximas 24h y 2h. Envía WhatsApp con botones Confirmar/Cancelar.

Alertas Proactivas (CU-10): Cron cada 1 hora. Busca alertas CRITICAL/HIGH sin resolver. Envía resumen al administrador.

Briefing Automático (CU-06 variante): Cron 08:00 AM. Compone resumen del día y lo envía al group/chat del staff.

## 4.4  Actualización del System Prompt del Manager

El system prompt actual debe actualizarse para incluir las nuevas herramientas. Fragmento a agregar:

## Nuevas Capacidades - appointmentsAgent: usa para TODO lo relacionado con agenda, citas y disponibilidad. Ejemplos: ver agenda del día, crear cita, cancelar, marcar como completada. - financialQueryAgent: usa para consultas financieras de pacientes (deuda, facturas, saldo a favor). SOLO LECTURA, no ejecuta pagos. - paymentRegistrationTool: usa ÚNICAMENTE para registrar pagos. SIEMPRE presenta resumen al usuario y espera confirmación explícita (SI/NO) antes de ejecutar. - cashierAgent: usa para abrir, cerrar o consultar la sesión de caja. - dashboardAgent: usa para KPIs, estadísticas, resumen del día y métricas. - patientPortalAgent: usa cuando el source es 'whatsapp' o 'evolution' y el usuario NO es staff (identificado como paciente externo por teléfono). ## Reglas de Confirmación Antes de ejecutar cualquier acción que modifique datos (crear cita, registrar pago, abrir/cerrar caja, crear presupuesto), SIEMPRE presenta un resumen y pide confirmación.

# 5. Tabla de Integración Completa

Mapeo de intención → tool → APIs → confirmación requerida

| CU | Intención | Tool/Sub-workflow | APIs principales | Confirmación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CU-01 | consultar_agenda | appointmentsAgent | /users_appointments + /calendars | No |
| CU-02 | consultar_deuda_paciente | financialQueryAgent | /filter_users + /user_financial + /user_invoices | No |
| CU-03 | crear_cita | appointmentsAgent | /filter_users + /users/doctors + /services + /appointments_availability + /appointments/upsert | Sí |
| CU-04 | registrar_pago | paymentRegistrationTool | /filter_users + /user_invoices + /metodospago/all + /invoice/payment | Sí |
| CU-05 | completar_atencion | clinicSessionAndNoteTakerAgent | /users_appointments + /sesiones/upsert + /appointments/upsert + /orders/upsert | Sí |
| CU-06 | resumen_del_dia | dashboardAgent | /users_appointments + /cash-session/active + /system/alert-instances + /dashboard_summary | No |
| CU-07 | crear_presupuesto | quoteBillingAndPaymentTool | /filter_users + /services + /quotes/upsert + /quote/lines/upsert | Sí |
| CU-08 | abrir_caja / cerrar_caja | cashierAgent | /cash-session/active + /cash_points/search + /cash-session/open¦close | Sí |
| CU-09 | confirmar_presupuesto | quoteBillingAndPaymentTool | /quote/confirm + /all_orders + /invoices/upsert | Sí |
| CU-10 | alerta_proactiva | Flujo cron independiente | /system/alert-instances + /send-whatsapp | No |
| CU-11 | paciente_consulta_cita | patientPortalAgent | /filter_users?phone + /users_appointments | No |
| CU-12 | paciente_solicita_turno | patientPortalAgent | /filter_users?phone + /appointments_availability + /appointments/upsert(pending) | Sí |
| CU-13 | consultar_precio_servicio | patientPortalAgent | /services?search | No |
| CU-14 | recordatorio_cita | Flujo cron independiente | /users_appointments + /filter_users + /send-whatsapp | No |
| CU-15 | consultar_estadisticas | dashboardAgent | /dashboard_summary + /dashboard_sales_* + /dashboard_invoice_status | No |
| CU-16 | consultar_historial_clinico | anamnesisAgent | /filter_users + /clinic-history + /patient_sessions | No |

# 6. Seguridad y Consideraciones de Implementación

Principios de seguridad, manejo de errores y rollout sugerido

## 6.1  Modelo de Tokens

El agente opera con dos tipos de token según el canal y el tipo de usuario:

Token de staff (personal): JWT del usuario autenticado en Invoke IA. Permisos completos según el rol del usuario (doctor, administrativo, gerente).

Token de servicio (paciente externo): JWT de un usuario 'Agente IA' con permisos mínimos de solo lectura para datos propios del paciente. Se usa exclusivamente en el patientPortalAgent.

⚠️ Nota: Crear en Invoke IA un usuario con rol 'Agente Paciente' y permisos limitados: ver_citas_propias, ver_servicios, solicitar_turno. Nunca usar el token de administrador para el canal de pacientes externos.

## 6.2  Patrón de Confirmación para Acciones Destructivas

Todo sub-workflow que modifique datos debe implementar el siguiente patrón de dos pasos:

PASO 1 — Preparar (siempre): • El sub-workflow resuelve entidades (user_id, doctor_id, etc.) • Retorna al Manager un objeto DRAFT con el resumen de la acción • El Manager presenta el resumen al usuario y espera respuesta PASO 2 — Ejecutar (solo con SI/Confirmar explícito): • El Manager llama al mismo sub-workflow con flag execute=true • El sub-workflow ejecuta la escritura en la API • Retorna confirmación con número de documento generado ALTERNATIVA: implementar con nodo 'Wait for Webhook' de n8n para el paso 2.

## 6.3  Manejo de Ambigüedad

Múltiples pacientes con el mismo nombre: listar las opciones con identificador, pedir confirmación de cuál.

Fecha/hora ambigua ('mañana', 'la próxima semana'): resolver usando el campo 'today' del contexto y pedir confirmación.

Intención desconocida: si el Manager no puede clasificar, responder con opciones concretas de lo que puede hacer.

Fallo de API: capturar errores en el sub-workflow y devolver mensaje amigable al usuario.

## 6.4  Plan de Rollout Sugerido

Semana 1-2: Crear appointmentsAgent y financialQueryAgent. Agregar al Main. Probar CU-01 y CU-02.

Semana 3: Crear dashboardAgent. Probar CU-06 y CU-15. Configurar briefing matutino cron.

Semana 4: Crear paymentRegistrationTool. Probar CU-04 con confirmación. Revisar patrón de dos pasos.

Semana 5-6: Extender clinicSessionAndNoteTakerAgent y quoteBillingAndPaymentTool para CU-05, CU-07, CU-09.

Semana 7: Crear cashierAgent para CU-08. Probar apertura y cierre guiado.

Semana 8-9: Crear patientPortalAgent para CU-11, CU-12, CU-13. Implementar flujo cron CU-14.

Semana 10: Implementar alertas proactivas CU-10. Ajustar system prompt del Manager. QA completo.

⚠️ Nota: Cada nuevo tool debe registrarse en el Manager con una descripción clara de CUÁNDO usarlo. El Manager usa esas descripciones para decidir qué tool llamar — una descripción imprecisa causará que el Manager llame la herramienta equivocada.